🩺

OnCall Clinic

Plan de Proyecto — Plataforma Completa

Medicina y sanidad a domicilio · Ibiza · 2026

| Stack Next.js + Supabase | Mercado Ibiza · España | Modelo Comisión 15% |
| --- | --- | --- |

# 1. Resumen Ejecutivo

OnCall Clinic es una plataforma de reservas y pagos de consultas médicas a domicilio, diseñada para conectar pacientes con profesionales sanitarios verificados en minutos. El modelo replicates el paradigma Uber aplicado a la sanidad privada, con especial foco en el mercado de Ibiza: residentes locales, turistas de alto poder adquisitivo y colaboraciones con hoteles y villas de lujo.

| Propuesta de valor | Médico a domicilio en 30-60 min, médicos colegiados y verificados, pago integrado, seguimiento en tiempo real tipo GPS |
| --- | --- |
| Público objetivo | Residentes y turistas en Ibiza (foco: temporada alta jun-sep), hoteles de lujo, villas privadas, familias con niños |
| Modelo de ingresos | Comisión del 15% por consulta (configurable por doctor). Pagos via Stripe Connect — el médico recibe el 85% directo en su cuenta |
| Estado actual | MVP funcional en desarrollo: landing, auth, flujo paciente, dashboard médico, schema BD completo, integraciones Stripe y Google Maps activas |

# 2. Estado Actual del Proyecto

El proyecto cuenta con una base técnica sólida construida en Next.js 14 + TypeScript + Supabase + Stripe. A continuación el inventario de lo desarrollado vs pendiente.

## 2.1 Stack Tecnológico

| Categoría | Tecnología | Rol |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + TypeScript | App web (SSR + Client components) |
| Estilos | Tailwind CSS + Radix UI | UI components, design system |
| Backend / BaaS | Supabase | Postgres, Auth, Realtime, Storage |
| Pagos | Stripe + Stripe Connect | Cobro a pacientes + pago a médicos |
| Mapas | Google Maps API | Geolocalización, rutas, reverse geocoding |
| Estado global | Zustand | State management cliente |
| Formularios | React Hook Form + Zod | Validación y tipado |
| Deploy | Vercel (previsto) | Hosting + CDN + CI/CD |

## 2.2 Módulos Completados ✅

| Módulo | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Landing Page | Página de inicio con features, servicios, testimonios, CTA dual (paciente/médico) | ✅ Completo |
| Autenticación | Login + Registro con roles (patient/doctor/admin) via Supabase Auth | ✅ Completo |
| Schema BD | Postgres completo: profiles, doctor_profiles, consultations, payouts, notificaciones + RLS + triggers + geospatial functions | ✅ Completo |
| Flujo Paciente | Solicitud consulta 4 pasos (tipo → servicio → síntomas → confirmación), geolocalización, Stripe payment intent | ✅ Completo |
| Tracking Paciente | Seguimiento en tiempo real via Supabase Realtime, estado consulta, rating post-consulta | ✅ Completo |
| Dashboard Médico | Toggle disponibilidad, recibir solicitudes urgentes, aceptar/rechazar, ganancias del día/semana/total | ✅ Completo |
| Ganancias Médico | Historial de pagos, estadísticas de ingresos por período | ✅ Completo |
| Admin (estructura) | Rutas para commissions, dashboard, verifications creadas | ⚠️ Estructura lista |
| Integraciones | Stripe Connect config, Google Maps geocoding/routing, Supabase Realtime | ✅ Completo |

# 3. Roadmap — Fases del Proyecto

El proyecto se divide en 4 fases para llegar a producción antes de la temporada alta de Ibiza (junio 2026).

## FASE 1 — Completar MVP Core (Semanas 1-3)

Completar todos los módulos base para que la plataforma sea funcional de extremo a extremo.

| # | Tarea | Detalle | Prio | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Admin Dashboard completo | Implementar /admin/dashboard: KPIs, métricas, consultas activas, ingresos | 🔴 Alta | 2d |
| 1.2 | Admin — Verificación médicos | UI para revisar documentos, aprobar/rechazar/suspender médicos colegiados | 🔴 Alta | 2d |
| 1.3 | Admin — Gestión comisiones | Configurar commission_rate por médico o global desde panel admin | 🟡 Media | 1d |
| 1.4 | Stripe Connect Onboarding | Flujo completo para que médicos vinculen su cuenta bancaria (OAuth Stripe) | 🔴 Alta | 2d |
| 1.5 | Dashboard Paciente | Historial de consultas, próximas citas, perfil, valoraciones pendientes | 🔴 Alta | 2d |
| 1.6 | API routes completas | Terminar endpoints: /api/consultations, /api/doctors, /api/stripe (webhooks) | 🔴 Alta | 3d |
| 1.7 | Sistema notificaciones | Notificaciones in-app (tabla ya existe): nuevas consultas, estado cambios, pagos | 🟡 Media | 1d |
| 1.8 | Google Maps en tracking | Integrar mapa interactivo en página tracking con ruta médico→paciente | 🟡 Media | 1d |

## FASE 2 — Features Diferenciadores (Semanas 4-6)

| # | Tarea | Detalle | Prio | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Chat médico-paciente | Chat en tiempo real via Supabase Realtime dentro de cada consulta activa | 🔴 Alta | 3d |
| 2.2 | Historial clínico básico | Resumen de consultas pasadas, síntomas, diagnósticos y documentos adjuntos por paciente | 🔴 Alta | 3d |
| 2.3 | i18n — Inglés | Traducción completa al inglés para turistas (Ibiza: 70% turistas anglófonos) | 🔴 Alta | 2d |
| 2.4 | Push Notifications (PWA) | Notificaciones push para médico (nueva consulta) y paciente (médico en camino) | 🟡 Media | 2d |
| 2.5 | Perfil médico público | Página pública por médico: bio, especialidad, reviews, disponibilidad | 🟡 Media | 2d |
| 2.6 | Citas programadas | Calendario para agendar consultas no urgentes con selector de médico y horario | 🟡 Media | 3d |
| 2.7 | Sistema de reviews | Rating + texto post-consulta, moderación admin, mostrar en perfil médico | 🟡 Media | 1d |
| 2.8 | Facturación PDF | Generar factura PDF automática al completar consulta (paciente + médico) | 🟢 Baja | 2d |

## FASE 3 — Ibiza Go-To-Market (Semanas 7-9)

| # | Tarea | Detalle | Prio | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Deploy en Vercel + Supabase Cloud | Configurar entornos staging y producción, dominio, SSL, variables de entorno | 🔴 Alta | 1d |
| 3.2 | Landing localizada Ibiza | Versión ES+EN de landing con referencias a Ibiza, turistas, villas, hoteles | 🔴 Alta | 2d |
| 3.3 | API B2B Hoteles | Endpoint para que hoteles integren OnCall Clinic (QR code, widget) | 🟡 Media | 3d |
| 3.4 | Panel médico — App web móvil | PWA optimizada para médicos: notificaciones push, geolocalización continua | 🔴 Alta | 2d |
| 3.5 | Onboarding de médicos locales | Formulario de captación y verificación de médicos colegiados en Ibiza (COMIB) | 🔴 Alta | 2d |
| 3.6 | Cumplimiento RGPD | Política de privacidad, cookies, consentimientos, DPA — adaptado a sanidad | 🔴 Alta | 2d |
| 3.7 | Testing E2E | Cypress: flujo completo paciente, flujo médico, pagos en modo test Stripe | 🟡 Media | 3d |
| 3.8 | Analytics | Integrar Posthog o Vercel Analytics: funnel conversión, abandono, mapas de calor | 🟢 Baja | 1d |

## FASE 4 — Escala y Mejora Continua (Post-temporada)

| # | Tarea | Detalle | Prio | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | App nativa iOS/Android | Migrar a React Native / Expo o usar Capacitor sobre Next.js para app store | 🟡 Media | 4sem |
| 4.2 | Historial clínico avanzado | Subida de informes, prescripciones digitales, integración HL7/FHIR | 🟡 Media | 3sem |
| 4.3 | Telemedicina (videollamada) | Integrar Daily.co o Agora para consultas por video | 🟡 Media | 2sem |
| 4.4 | Expansión geográfica | Replicar modelo en Mallorca, Menorca, otras islas turísticas | 🟢 Baja | — |
| 4.5 | Seguros privados | Integración con aseguradoras (Sanitas, AXA) para cobertura directa | 🟢 Baja | — |

# 4. Estrategia Ibiza

Ibiza es el mercado piloto ideal: alta concentración de turistas con poder adquisitivo, escasez de atención médica inmediata en temporada alta y predisposición al pago de servicios premium.

## 4.1 Segmentos de Cliente

| Segmento | Perfil | Canal de adquisición |
| --- | --- | --- |
| Turistas premium | 30-55 años, UK/DE/FR/ES, villas y hoteles 4-5*, dispuestos a pagar 150-400€ por consulta inmediata | QR en hoteles, concierge, Google Ads (turistas en Ibiza) |
| Residentes locales | Familias y jubilados en Ibiza, usan app ante saturación del sistema público | Facebook/Instagram local, boca a boca, médicos de cabecera |
| Hoteles y villas | Propiedad con contrato B2B, ofrecen OnCall como servicio al cliente | Visitas comerciales directas, LinkedIn |
| Turistas con hijos | Familias con niños pequeños, urgencias pediátricas nocturnas | Grupos de expats en Ibiza, Facebook grupos |

## 4.2 Precios Orientativos — Ibiza

| Servicio | Precio programada | Precio urgente | Médico (85%) | Plataforma (15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medicina General | 120€ | 180€ | 102€ / 153€ | 18€ / 27€ |
| Pediatría | 130€ | 195€ | 110.5€ / 165.8€ | 19.5€ / 29.3€ |
| Urgencias | — | 250€ | 212.5€ | 37.5€ |
| Cardiología | 180€ | 270€ | 153€ / 229.5€ | 27€ / 40.5€ |

# 5. Compliance Legal y Sanitario

OnCall Clinic opera en el sector sanitario regulado en España. Es imprescindible cumplir la normativa antes del lanzamiento público.

## 5.1 Marco Regulatorio

| Normativa | Aplica a | Acción requerida |
| --- | --- | --- |
| RGPD (UE 2016/679) + LOPDGDD | Datos personales y datos de salud (categoría especial) | DPA, política privacidad, consentimiento explícito, DPO si necesario |
| Ley Ordenación Prof. Sanitarias (44/2003) | Verificación de titulación y colegiación de médicos | Verificar número colegiado en COMIB (Colegio Médicos Illes Balears) |
| Ley 41/2002 — Autonomía del Paciente | Consentimiento informado, historia clínica, confidencialidad | Formulario consentimiento digital antes de cada consulta |
| Real Decreto 1030/2006 | Cartera de servicios del SNS — define qué es sanidad privada vs pública | Aclarar en T&C que es servicio privado, no SNS |
| PSD2 / PCI-DSS (pagos) | Procesamiento de pagos con tarjeta | Stripe gestiona PCI-DSS. Implementar SCA (Strong Customer Auth) |
| Ley 34/2002 LSSI-CE | Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico | Aviso legal, T&C, política cookies, identificación empresa |

## 5.2 Checklist Pre-Launch Legal

- Política de Privacidad (datos de salud como categoría especial)

- Términos y Condiciones — Pacientes y Médicos por separado

- Política de Cookies (banner RGPD compliant)

- Aviso Legal (identificación mercantil de la empresa)

- Consentimiento informado digital pre-consulta

- Contrato de prestación de servicios con médicos autónomos

- Verificación automática vs manual de número de colegiado (API CGCOM o COMIB)

- Seguro de Responsabilidad Civil — plataforma + requerir seguro RC a médicos

# 6. KPIs y Métricas de Éxito

| KPI | Descripción | Dónde medir | Meta mes 1 | Meta mes 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GMV | Volumen bruto de consultas | Supabase / admin dashboard | 2.000€ | 15.000€ |
| Consultas/día | Media diaria de consultas completadas | DB: consultations.status=completed | 3-5 | 15-25 |
| Tiempo aceptación | Tiempo hasta que un médico acepta urgencia | accepted_at - created_at | <10 min | <5 min |
| Médicos activos | Médicos verificados y con is_available=true | DB: doctor_profiles | 5 | 20 |
| Rating medio | Media de valoraciones post-consulta | DB: avg(rating) | >4.5 | >4.7 |
| Tasa conversión | Solicitudes → consultas completadas | Funnel en analytics | >75% | >85% |
| NPS Paciente | Net Promoter Score post-consulta (survey) | Email post-consulta | >40 | >60 |
| Ingreso plataforma | Comisiones generadas (15% del GMV) | Payouts table / admin | 300€ | 2.250€ |

# 7. Variables de Entorno Necesarias

Todas las integraciones clave requieren configuración de credenciales. Pendiente configurar en Vercel y en .env.local para desarrollo.

| Variable | Servicio | Estado |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Supabase | ⚠️ Configurar |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Supabase | ⚠️ Configurar |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Supabase (server-side) | ⚠️ Configurar |
| NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY | Stripe | ⚠️ Configurar |
| STRIPE_SECRET_KEY | Stripe | ⚠️ Configurar |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET | Stripe webhooks | ⚠️ Configurar |
| NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY | Google Maps API | ⚠️ Configurar |
| NEXT_PUBLIC_APP_URL | URLs absolutas (emails, etc.) | ⚠️ Configurar |

# 8. Próximos Pasos Inmediatos

Acciones prioritarias para esta semana:

- Configurar variables de entorno (.env.local) con credenciales de Supabase, Stripe y Google Maps

- Ejecutar migration SQL (001_initial_schema.sql) en Supabase Cloud

- Implementar Admin Dashboard: /app/(admin)/dashboard/page.tsx con KPIs y consultas activas

- Completar flujo Stripe Connect Onboarding para médicos (/api/stripe/connect)

- Implementar Dashboard Paciente (/app/(patient)/dashboard/page.tsx)

- Configurar proyecto en Vercel con entorno staging

- Iniciar captación de primeros 5 médicos colegiados en Ibiza (COMIB)

OnCall Clinic — Tu médico, cuando lo necesitas Ibiza · España · 2026 · oncallclinic.es